| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | Para el desarrollo del proyecto se usó la metodología Scrum, el proyecto en una fase inicial se planificó con 4 sprints, de 2 semanas cada uno, durante el desarrollo fueron quedando algunos incidentes por sprints, los cuales pasaron al sprint 4 que fue reacomodado dejándolo en 4 semanas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se siguen los mismos objetivos planteados en la etapa inicial, dejando para la parte 3 los componentes de la aplicacion movil |
| Metodología | SCRUM |
| Evidencias de avance | Se adjuntará los cronogramas y tableros de Jira, en ellos se encuentra toda la evidencia. |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** | | |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. | | |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *-Desarrollo frontend.*  *-Desarrollo backend.*  *-investigación de los puntos de reciclaje en la ciudad.*  *-Desarrollo y poblado del modelo BBDD.* | *-Desarrollo en Django.*  *-Desarrollo en React.*  *-Programación BBDD en PostgreSQL.* | *-Servidores locales que soporten los recursos necesarios.* | *Se define en la metodología Scrum* | *Todo el equipo se encargó del trabajo por partes iguales en todos los temas.* | *El ser un equipo de 3 personas algunas veces provoca problemas de comunicación, pero son problemas facil de solucionar.* | *En curso* | *No se han hecho ajustes.* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  Las reuniones de equipo han facilitado el desarrollo, en cada una de ellas se han revisado los avances y ayudado entre los miembros del equipo solucionando dudas o ayudando en aspectos del desarrollo del código.  Lo que se ha dificultado es el monitoreo de avances, ante esto se está potenciando el uso de la plataforma Jira para poder monitorear el avance del proyecto. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  Inicialmente para el sprint 2 se pensaba en trabajar en los módulos de administración, el cual corresponde a un perfil diferente al del equipo de trabajadores. Pero por motivos de mejor administración de las tareas, se pensó en avanzar principalmente con los perfiles de cliente y trabajador, ya que comparten varias de las funcionalidades a implementar.  Hasta el momento no se ha pensado en la eliminación de ninguna actividad. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  Como fue mencionado anteriormente, faltaría iniciar las actividades de desarrollo de los módulos de administración.  Este retraso fue debido a lo que fue mencionado previamente, por un tema de manejos de tiempo, era mejor opción dejar todas las actividades referentes a este perfil a desarrollar posterior a los de cliente y trabajador.  Otra actividad atrasada corresponde a las actividades de datos de trabajador, la cual será implementada durante el transcurso de esta semana. |
| --- |